## Slide 1: Ретроспектива
www.stratoplan.ru my.stratoplan.net

## Slide 2: PDCA
Планирование - установление целей и процессов, необходимых для достижения целей, планирование работ по достижению целей процесса и удовлетворения потребителя, планирование выделения и распределения необходимых ресурсов.
Выполнение - выполнение запланированных работ.
Проверка - сбор информации и контроль результата на основе ключевых показателей эффективности, получившегося в ходе выполнения процесса, выявление и анализ отклонений, установление причин отклонений.
Воздействие (управление, корректировка) - принятие мер по устранению причин отклонений от запланированного результата, изменения в планировании и распределении ресурсов.

## Slide 3: Структура Ретро
Определить окружение: 5%
Собрать данные: 30-50%
Генерирование идей: 20-30%
Определение плана: 15-20%
Закрытие: 10%

## Slide 4: Участники
Ретро-митинг
Команда
Scrum mater
Приглашенные эксперты
Заказчик (РО)

## Slide 5: Участники
Ретро-митинг
Команда
Scrum mater
Приглашенные эксперты
Заказчик (РО)

## Slide 6: 3L
Liked
Learned
Lacked
Что понравилось
Что выучили
Чего не хватило

## Slide 7: Радар удовлетворенности
 | Люди | Процессы | Инструменты
😀 |  |  | 
😕 |  |  | 
☹️ |  |  | 

## Slide 8: Неэффективность
Формальность, потому что так написано в книге
Перенос проблем на другие команды
Плохая подготовка
Поиск виновных

## Slide 9: А3
А3 – это стандарт размера бумаги
А3 – метод основан на цикле PDCA

## Slide 10
A3 Problem Solving Template v1.2 (April 2015) by Henrik Kniberg and Tom Poppendieck
License: Creative Commons Attribute 4.0 International
Original link: http://www.crisp.se/lean/a3-template
Описание контекста проблемы | PLAN
Текущее состояние | PLAN
Цель / Целевое состояние | PLAN
Поиск корневых причин | PLAN
Контрмеры (эксперименты) | DO
Проверка результатов | CHECK
Дальнейшие действия (список задач) | ACT
Владелец: | 
Ментор: | 
Дата: | 
A3: <суть проблемы>
Перевод на русский: Дмитрий Лобасев Больше примеров: http://lobasev.ru/a3-template

## Slide 11
A3 Problem Solving Template v1.2 (April 2015) by Henrik Kniberg and Tom Poppendieck
License: Creative Commons Attribute 4.0 International
Original link: http://www.crisp.se/lean/a3-template
Описание контекста проблемы | PLAN
Текущее состояние | PLAN
Цель / Целевое состояние | PLAN
Поиск корневых причин | PLAN
Контрмеры (эксперименты) | DO
Проверка результатов | CHECK
Дальнейшие действия (список задач) | ACT
Владелец: | 
Ментор: | 
Дата: | 
A3: <суть проблемы>
Перевод на русский: Дмитрий Лобасев Больше примеров: http://lobasev.ru/a3-template
Проблема и ее влияние
Текущее состояние показателей, объективно отражающих проблему, кейсы
Желаемое состояние. Например, сократить процент дефектов с 12% до 7% через 3 спринта
Анализ причин (диаграмма Ишикавы, 5Whys, и т.д.)
Как противодействуем
Как убеждаемся в эффективности
Корректирующие действия

## Slide 12
Идея
Описание контекста проблемы | PLAN
2 года время выхода игры на рынок, за это время она уже устаревает Упускаем нужные моменты для выхода на рынок ➔ сокращение доходов компании Демотивированные команды ➔ ключевые разрабочики собираются уходить из компании Превышение бюджета ➔ Время на разработку игр неуклонно растет из-за низкого качества кода На нас давят, чтобы мы работали БЫСТРЕЕ! | 
Текущее состояние (карта потока ценности) | PLAN
Цель / Целевое состояние | PLAN
8x ускорение поставки 5x меньше дефектов 20% увеличение доходов | 
Поиск корневых причин (причинно-следственная диаграмма) | PLAN
A3 Problem Solving Template v1.2 (April 2015) by Henrik Kniberg and Tom Poppendieck
License: Creative Commons Attribute 4.0 International
Original link: http://www.crisp.se/lean/a3-template
Контрмеры (эксперименты) | DO
Кросс-функциональные команды - от дизайна до поставки 2х-кратное ожидаемое ускорение поставки => Уберем зависимости - сейчас тратится 75% времени на ожидания и согласования Оставить по 3 наиболее перспективные игры в каждой очереди. Делаем только ОДНУ игру за раз каждой кросс-функциональной командой. 4x-кратное ускорение поставки за счет уменьшения переключения между задачами Устранение очередей позволит сэкономить 1.3 года Вовлечь разработчиков в игру в создаваемые ими игры и собирать появляющиеся идеи на 30% больше прибыли, что позволит догнать главного конкурента => улучшится отбор игр, попадающих в разработку (отсев идей) => более интересные, более популярные игры | 
Проверка результатов | CHECK
Кросс-функциональные команды => В два раза уменьшилось время на ожидания Одна игра за раз => Исчезли очереди, время на поставку игры сократилось до 3-4 месяцев (в 6-8 раз быстрее) => Уменьшается технический долг - количество дефектов уменьшилось в 2 раза Вовлечение разработчиков в игру в создаваемые ими игры => Одна команда начала выпускать более классные игры => Влияние на прибыль требудет дальнейшего исследования | 
Дальнейшие действия (список задач) | ACT
Усилить внутрикомандный обмен компетенциями/знаниями/опытом для уменьшения времени ожидания экспертизы, необходимой для решения задачи Уменьшить трудоемкость задач по интеграции и деплойменту Улучшить процессы генерации новых идей для игр и их отсева Нанять “звезд”, если сможем найти и привлечь Повысить компетенции лучших из текущих сотрудников компании Вовлечь каждого в компании одновременно и в процессы отсева идей и в игру в создаваемые игры Продолжать улучшать ядро и базовые компоненты, чтобы ускорить поставку новых игр и уменьшить количество дефектов в них. | 
Владелец: | Лена
Ментор: | Дима
Дата: | 18 Мая 2009
A3: Медленно разрабатываем игры
Концепт
Выдел-е ресурсов
Графика
Звук
Разработка
Интеграция и выкладка
Очередь игр
Игры, готовые к разработке
Игры, готовые к поставке
Ожидание:
Полезная работа:
1 мес
6 мес
1 нед
6 мес
2 мес
6 мес
4 часа
1 день
1 месяц
3 недели
1 месяц
3 недели
3 месяца полезной работы
25 месяцев длина цикла
= 12% эффективность цикла
WTF!
2 года?!
8
15
12
Поставка
Пример
Инженеры не гордятся своей работой
Снижается качество игр
Бесконечные задержки в процессе
Зависимости между командами при разработке каждой фичи
Ключевые инженеры собираются уходить из компании
Падение доходов от продаж
Устаревшие к моменту выхода игры
Слишком много времени уходит на выпуск игры
Очереди
Накапливается технический долг
Фокус команд только на своей части работы
Команды образованы вокруг компонент
Нет ясного видения приоритетов
Работы больше, чем ресурсов
Нет времени на рефакторинг
Забиваем на дефекты
Бизнес давит, чтобы работали быстрее
В компании некому придумывать классные идеи
У CEO больше нет времени на идеи новых игр
Слабое понимание потребностей рынка
Разработчики не играют в разрабатываемые игры
Нет системы отсева идей
Копируем игры конкурентов
Конкурентный рынок
Слишком много идей новых игр
Проблема
Проблема
Корневая причина
Корневая причина
Корневая причина
Перевод на русский: Дмитрий Лобасев Больше примеров: http://lobasev.ru/a3-template

## Slide 13
A3 Problem Solving Template v1.2 (April 2015) by Henrik Kniberg and Tom Poppendieck
License: Creative Commons Attribute 4.0 International
Original link: http://www.crisp.se/lean/a3-template
Описание контекста проблемы | PLAN
Почему это важно? Почему читающий этот документ должен проникнуться проблемой и захотеть участвовать в улучшениях? Вопросы для проверки Насколько понятно, почему это проблема? Решение проблемы соответствует целям компании? Есть ли какая-то еще причина, чтобы работать над этой проблемой (например, обучение)? | 
Текущее состояние | PLAN
Как это сейчас работает? В чем проблема? Какие основные метрики и их показатели? Вопросы для проверки Понятно ли текущее состояние и визуализировано ли оно? Как мы можем описать текущее состояние еще более понятно? Отображает ли текущее состояние проблему, которую мы хотим решить ? Какова актуальная проблема в текущем состоянии? Текущее состояние описано реальными фактами или субъективными ощущениями? Проблема измерима в какой-то степени или находится на качественном уровне? | 
Цель / Целевое состояние | PLAN
Что мы ожидаем получить на выходе и почему? Какие реалистичные изменения метрик мы ожидаем увидеть? Вопросы для проверки Определена ли понятная цель? Что конкретно мы должны достичь? Наша цель измерима? Что будет улучшено, насколько и когда? | 
Поиск корневых причин | PLAN
Какие корневые причины у исходной проблемы? Используйте простой инструмент для анализа (например, 5 почему, fishbone диаграмму, причинно-следственную диаграмму), чтобы обнаружить причинно-следственные связи. Вопросы для проверки Достаточно ли исчерпывающий в целом получился анализ? Достаточно ли он глубокий и подробный? Есть ли доказательства использования 5Почему-подхода? Визуализированы ли причинно-следственные связи? Учтены ли все значимые факторы (люди, машины, материалы, методы, окружение, и т.п.?) Все ли те, кто будет участвовать в решении проблемы, согласны с получившимися причинно-следственными связями? | 
Контрмеры (эксперименты) | DO
Придумать контрмеры на каждую корневую причину (набор быстрых экспериментов, которые подтвердят или опровергнут нашу причинно-следственную модель) Ожидаемый результат на каждую контрмеру (эксперимент) Вопросы для проверки Понятно ли описаны контрмеры, по шагам? Покрывают ли контрмеры выявленные корневые причины? Сфокусированы ли контрмеры на правильных вещах? Кто и что будет делать, и когда? Эти действия предотвратят появление проблемы в будущем? Порядок выполнения контрмер понятный и разумный? Как мы проверим эффект от контрмер после их выполнения? | 
Проверка результатов | CHECK
Актуальный результат на каждую контрмеру (эксперимент) Как себя ведет система после проведения этих контрмер? Вопросы для проверки Как мы будем измерять эффективность контрмер? Соответствует ли результат поставленной ранее цели? Текущее поведение соответствует цели? Если ожидаемые улучшения не произошли, почему так случилось? Что мы упустили? | 
Дальнейшие действия | ACT
Что мы узнали нового, что помогло (или не помогло) улучшить ситуацию? На основе новых знаний, что мы должны сделать теперь? Как должна измениться наша работа и быть адаптированы используемые стандарты, чтобы учесть эти новые знания? Что нам нужно узнать теперь? Вопросы для проверки Что необходимо сделать, чтобы избежать повторения проблемы в будущем? Что еще осталось сделать? С кем в компании нам следует поделиться этими результатами? Как это может быть стандартизовано и распространено по компании? | 
Владелец: | Драйвит решение проблемы и поддерживает этот A3
Ментор: | Помогает команде и следит за процессом
Дата: | Дата последнего обновления
A3: <суть проблемы>
Инструкция
Перевод на русский: Дмитрий Лобасев Больше примеров: http://lobasev.ru/a3-template

## Slide 14: 8D
1987, разработка компании «Форд» на основе военного стандарта «MIL-STD 1520 Корректирующие действия и Стандартизированная система управления несоответствующими материалами», США.
Руководство Ford определяет 8D как дисциплинированный (упорядоченный) процесс, который направлен на разрешение проблем методологическим и аналитическим путем.
Каждый шаг 8D методики имеет в своем наименовании букву D, что означает дисциплина (discipline).
https://moluch.ru/archive/81/14700/

## Slide 15: Алгоритм